## Slide 1
OpenGuard Kids
01
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ
OpenGuard
Kids
Tuần 1
01
Bộ khung hệ thống và luồng đồng bộ
Dashboard phụ huynh, server điều phối và agent mô phỏng
Notes: Mở đầu khoảng 30 giây. Nhóm xây dựng ứng dụng giúp phụ huynh đồng hành trong việc trẻ dùng máy tính. Tuần đầu tập trung nền tảng liên lạc giữa các thành phần. Điểm đã chạy được là đăng nhập, ghép đôi và đồng bộ cấu hình. Agent vẫn là chương trình console mô phỏng, chưa khóa máy hoặc lọc nội dung.
Nguồn trong dự án openguard-kids-project: README.md; docs/ARCHITECTURE.md.

## Slide 2
Phạm vi và kết quả tuần 1
Mốc hiện tại: luồng đầu–cuối đã chạy trong môi trường cục bộ
OpenGuard Kids
02
MỤC TIÊU
Thiết bị nhận
chính sách từ
phụ huynh
Tiền đề cho bộ đếm thời gian
và kiểm soát ứng dụng ở các tuần sau
01
Khung dự án
Server, dashboard, agent và tests
02
Giao thức kết nối
Đăng nhập, ghép đôi, heartbeat, policy
03
Tài liệu bàn giao
Kiến trúc, API, quyền riêng tư
Notes: Phân biệt mục tiêu tuần với mức hoàn thành. Bộ khung đã chạy được trên máy phát triển. Các API, database, tài liệu và simulator giúp chia việc giữa hai thành viên. Chưa hoàn thành toàn bộ tuần 1 vì còn Service, Tray và danh tính bền vững. Không khẳng định đã triển khai trên máy trẻ hoặc LAN.
Nguồn trong dự án openguard-kids-project: README.md; docs/HANDOFF.md.

## Slide 3
Kiến trúc hệ thống hiện tại
Ba thành phần trao đổi qua API trong cùng môi trường phát triển
OpenGuard Kids
03
Dashboard
HTML / CSS / JavaScript
Phụ huynh thao tác
Server
FastAPI + Uvicorn
Xác thực và policy
Agent mẫu
Python + HTTPX
Heartbeat và đồng bộ
SQLite server
Hồ sơ, thiết bị, policy, audit
SQLite cache
Policy gần nhất
Cookie
Bearer token
HTTP loopback
127.0.0.1:8000
Notes: Đi từ trái sang phải. Dashboard nhận thao tác của phụ huynh, server kiểm tra quyền và lưu dữ liệu, agent gọi server để nhận cấu hình. Dashboard không gửi trực tiếp tới agent. Hai database phục vụ mục đích khác nhau: server giữ dữ liệu chung, cache agent giữ policy gần nhất. Các mũi tên hai chiều thể hiện request và response. Hiện dùng HTTP loopback, chưa có HTTPS/pinning.
Nguồn trong dự án openguard-kids-project: server/app/main.py; database.py; routes.py; agent/simulator.py; agent/cache.py.

## Slide 4
Mô hình dữ liệu
Một phụ huynh quản lý nhiều trẻ, mỗi trẻ có nhiều thiết bị
OpenGuard Kids
04
Parent
Tài khoản phụ huynh
Child
Hồ sơ và tên gọi
Device
Định danh và trạng thái
Policy
Quota + phiên bản
1 : n
1 : n
1 : 1
Audit
Người sửa và thời gian
Giá trị trước và sau
Tối thiểu dữ liệu
Không đọc tin nhắn
Không chụp màn hình
Notes: Giải thích quan hệ một nhiều bằng ví dụ: một phụ huynh có hai con, mỗi con có laptop riêng. Policy gắn với trẻ, thiết bị nhận policy qua quan hệ đó. Model còn có ParentSession và EnrollmentCode nhưng sơ đồ chỉ tập trung quan hệ chính. Audit liên kết parent và child để ghi consent và thay đổi policy. Chưa có bảng sự kiện sử dụng.
Nguồn trong dự án openguard-kids-project: server/app/models.py; docs/PRIVACY.md.

## Slide 5
Luồng ghép đôi thiết bị
Mã ghép có hạn 10 phút và chỉ sử dụng một lần
OpenGuard Kids
05
Dashboard
Phụ huynh
Server
Kiểm tra và cấp quyền
Agent
Thiết bị demo
1 Tạo mã và xác nhận đồng ý
2 Trả mã 8 ký tự
3 Nhập mã ghép đôi
4 Cấp device_id và token
Mã đã dùng hoặc hết hạn sẽ bị từ chối
Notes: Phụ huynh tạo mã sau khi chọn hồ sơ và đồng ý ghép thiết bị. Người dùng nhập mã được hiển thị vào agent. Server tiêu thụ mã trong giao dịch và tạo Device. Thiết bị nhận access token 15 phút và refresh token 30 ngày. Không đưa mật khẩu phụ huynh vào agent. Mã mới cho cùng hồ sơ thay mã cũ. Fingerprint hiện là UUID ngẫu nhiên, chưa phải nhận dạng phần cứng.
Nguồn trong dự án openguard-kids-project: server/app/routes.py: create_code, enroll, issue_device_tokens; agent/simulator.py: enroll.

## Slide 6
Đồng bộ policy theo phiên bản
Ví dụ: phụ huynh giảm quota ngày thường từ 90 xuống 60 phút
OpenGuard Kids
06
Phụ huynh lưu
60 phút
expected_version = 1
Server cập nhật
Policy v2
Ghi audit thay đổi
Agent tải lại
So sánh v1 và v2
Lưu vào cache
60s
Chu kỳ heartbeat
v1 / v2
Version khác thì tải mới
Cache
Giữ cấu hình khi mất mạng
Notes: Agent chủ động gửi heartbeat, server không đẩy trực tiếp policy trong bản mẫu. Nhận version khác thì agent gọi GET /policy. Quota 60 phút hiện chỉ là cấu hình được lưu. Cache không đồng nghĩa có enforcement offline. Đổi luật cùng lúc từ hai tab được bảo vệ bằng expected_version; version cũ nhận 409. Khi HTTP server từ chối, simulator có thể dừng; khi lỗi kết nối ở vòng lặp thì giữ cache và thử lại.
Nguồn trong dự án openguard-kids-project: server/app/routes.py: update_policy, heartbeat, device_policy; agent/simulator.py: tick.

## Slide 7
Bảo mật đã triển khai
Hai cơ chế xác thực cho phụ huynh và thiết bị
OpenGuard Kids
07
PHỤ HUYNH
Mật khẩu Argon2id
Cookie phiên 12 giờ
CSRF cho thao tác ghi
Kiểm tra chủ sở hữu dữ liệu
THIẾT BỊ
Token được xoay vòng
Access token 15 phút
Refresh token 30 ngày
Server lưu bản băm token
5 lần sai
Khóa tạm 15 phút và giới hạn yêu cầu đăng nhập
Notes: Argon2id dùng cho mật khẩu, SHA-256 dùng cho token ngẫu nhiên. Cookie HttpOnly không cho JavaScript đọc trực tiếp. CSRF kiểm tra hành động ghi. Ownership kiểm tra ở server, không chỉ giao diện. Refresh đổi cả access và refresh token. Rate limit hiện trong RAM một process. Còn thiếu TLS/pinning và bảo vệ bí mật cục bộ; các kiểm soát này chưa đủ cho triển khai thực tế.
Nguồn trong dự án openguard-kids-project: server/app/security.py; server/app/dependencies.py; server/app/routes.py.

## Slide 8
Kịch bản demo tuần 1
Một luồng ngắn để chứng minh các thành phần phối hợp
OpenGuard Kids
08
01 Đăng nhập
Tạo hồ sơ Bé An
02 Ghép máy
Nhập mã trên agent
03 Đổi quota
90 thành 60 phút
04 Đồng bộ
Agent lưu policy mới
Trên dashboard
Thiết bị online
Policy tăng phiên bản
Nhật ký ghi thay đổi
Trên agent
Nhận phiên bản mới
Đọc lại cấu hình đã lưu
Chưa đếm giờ hoặc khóa máy
Notes: Dành khoảng một phút để demo. Chuẩn bị trước server và tài khoản seed. Tạo mã trên dashboard, chạy python -m agent.simulator và nhập mã. Đổi quota rồi chờ chu kỳ heartbeat. Có thể dùng --show-cache sau khi dừng để chứng minh policy còn lưu. Dashboard làm mới mỗi 10 giây và policy_version thiết bị có thể phản ánh muộn một nhịp. Không nói việc đổi quota chứng minh khóa máy.
Nguồn trong dự án openguard-kids-project: README.md: Demo xuyên suốt; dashboard/static/app.js; agent/simulator.py.

## Slide 9
Kiểm chứng bộ khung
Kết quả lần chạy đã ghi nhận: 15 unit tests và 14 integration tests
OpenGuard Kids
09
29
CA KIỂM THỬ ĐẠT
Kiểm thử tự động cho
phạm vi bộ khung hiện tại
01
Xác thực và quyền
Đăng xuất vô hiệu phiên cũ
Phụ huynh khác bị từ chối
02
Ghép đôi và token
Từ chối mã hết hạn hoặc đã dùng
Refresh vô hiệu token cũ
03
Policy và cache
Kiểm tra xung đột phiên bản
Lưu và đọc lại policy mới
Notes: Con số 29 lấy từ lần chạy đã ghi nhận khi dựng bộ khung, không phải số đo hiệu năng. Unit test kiểm tra hàm/đầu vào riêng lẻ; integration test kiểm tra nhiều thành phần cùng nhau. Đã thử đăng nhập, tạo hồ sơ và đổi quota trên trình duyệt. Chưa kiểm thử chức năng Windows, DNS hoặc thời gian sử dụng vì chưa có implementation. Không dùng 29 tests làm tỷ lệ hoàn thành toàn đề.
Nguồn trong dự án openguard-kids-project: tests/test_units.py; tests/test_integration.py; README.md.

## Slide 10
Giới hạn của bản hiện tại
Phân biệt cấu hình đã đồng bộ với kiểm soát máy tính thực tế
OpenGuard Kids
10
ĐÃ CÓ
Luồng giao tiếp đầu–cuối
Tài khoản và ghép thiết bị
Policy có phiên bản
Cache và audit
CẦN HOÀN THIỆN
Agent Windows thực tế
Service, Tray và lưu token
Đếm giờ, khóa máy, DNS
TLS, pinning và ký policy
Khởi động lại simulator hiện vẫn cần ghép đôi mới
Notes: Mô tả thẳng giới hạn: token chỉ trong RAM và fingerprint thay đổi mỗi enrollment. Policy cache vẫn có nhưng danh tính chưa bền vững. Service/Tray và lưu token là phần tiếp tục ở nền tảng tuần đầu. Kiểm soát thời gian và lịch là tuần 2, DNS/ứng dụng là tuần 3. Còn thiếu migration, retention, xóa dữ liệu, báo cáo và vai trò child-view/admin. Đây là danh sách công việc, không phải bằng chứng thất bại của các tính năng chưa xây dựng.
Nguồn trong dự án openguard-kids-project: README.md: Trạng thái và giới hạn; docs/HANDOFF.md.

## Slide 11
Kiến trúc agent Windows dự kiến
PHẦN CHƯA HIỆN THỰC: tách quyền xử lý nền và giao diện của trẻ
OpenGuard Kids
11
Tray UI
Phiên người dùng
Thông báo và trạng thái
Windows Service
LocalSystem
Kết nối và áp chính sách
Server
Policy và lệnh
Xác thực thiết bị
Lưu trữ cục bộ
DPAPI cho bí mật
SQLite cache + ACL
Named pipe
HTTPS
Minh bạch
Có biểu tượng hoạt động
Dừng nếu UI không hiện
Danh tính bền vững
Restart vẫn giữ device_id
Token không đi qua Tray
Notes: Đây là sơ đồ mục tiêu, chưa có code Service hay Tray trong repository. Service chạy LocalSystem, Tray chạy trong phiên trẻ, giao tiếp qua IPC nội bộ như named pipe có kiểm soát quyền. Service giữ token và không gửi bí mật ra Tray. DPAPI bảo vệ dữ liệu bí mật; ACL giới hạn truy cập file. Không chỉ kiểm tra tiến trình UI tồn tại mà cần cơ chế đáp ứng yêu cầu biểu tượng minh bạch. TLS/pinning và ký policy cần làm trước enforcement.
Nguồn trong dự án openguard-kids-project: docs/ARCHITECTURE.md; docs/HANDOFF.md; yêu cầu kiến trúc trong đề bài.

## Slide 12
Ưu tiên sau mốc tuần 1
Phân công đề xuất để tiếp tục phát triển song song
OpenGuard Kids
12
SERVER VÀ DASHBOARD
Hoàn thiện nền tảng
Migration và hợp đồng API
Ký policy, cấu hình TLS
Giao diện lịch tuần và quota
AGENT WINDOWS
Chuyển simulator thành agent
Service và Tray UI
Lưu định danh, token an toàn
Bộ đếm monotonic và idle
Mốc tuần 2
Quota và lịch tuần hoạt động trên máy thử nghiệm
Notes: Kết bài: nhóm đã có luồng nền để phát triển tiếp. Đây là phân công đề xuất, chưa gán tên thành viên hoặc tỷ lệ đóng góp. Phụ trách server lo migration, API, ký policy và giao diện; phụ trách agent lo Service/Tray, bảo vệ bí mật và bộ đếm. Cả hai tích hợp, kiểm tra trên máy thử nghiệm và ghi nhận lỗi. Tuần 2 nghiệm thu quota, lịch, idle/lock, cảnh báo và ân hạn theo đề. Nêu rõ vẫn còn F2/F3 và các yêu cầu tuần 3,4.
Nguồn trong dự án openguard-kids-project: docs/HANDOFF.md; docs/ARCHITECTURE.md.